HOJA DE RUTA DEL PROYECTO

Sistema de Control de Asistencia

Equipo de Desarrollo

Somos un equipo de aprendices ADSO del SENA que desarrollará un sistema de control de asistencia para optimizar el registro, consulta y administración de la asistencia de los usuarios. Antes de iniciar el desarrollo, definimos una hoja de ruta que nos permitirá trabajar de manera organizada, distribuir responsabilidades y controlar el avance del proyecto.

Nuestro propósito es construir un sistema funcional, seguro y fácil de usar, siguiendo un proceso ordenado desde la investigación hasta la entrega final.

Nuestra estrategia de trabajo

Como equipo decidimos dividir el proyecto en cinco etapas principales. Cada etapa tiene un objetivo específico y una serie de actividades que deben completarse antes de pasar a la siguiente.

ETAPA 1. Comprender el problema

¿Qué haremos?

Antes de desarrollar cualquier funcionalidad, analizaremos el problema que queremos solucionar. Investigaremos cómo se realiza actualmente el control de asistencia, identificaremos las dificultades existentes y definiremos las necesidades de los usuarios.

¿Por qué?

Creemos que entender el problema es el primer paso para construir una solución útil y evitar desarrollar funciones que no aporten valor.

Actividades

- Analizar el proceso actual de asistencia.

- Identificar las necesidades de los usuarios.

- Definir el problema principal.

- Elaborar la justificación del proyecto.

- Establecer el objetivo general y los objetivos específicos.

- Definir el alcance del sistema.

Entregables

- Documento con el planteamiento del problema.

- Justificación.

- Objetivos.

- Alcance del proyecto.

ETAPA 2. Diseñar la solución

¿Qué haremos?

Con la información obtenida diseñaremos completamente el sistema antes de comenzar a programar.

¿Por qué?

Consideramos que un buen diseño reduce errores, facilita el desarrollo y mejora la calidad del producto final.

Actividades

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar los casos de uso.

- Crear el modelo de base de datos.

- Definir la arquitectura del sistema.

- Elaborar los mockups de cada pantalla.

- Diseñar una interfaz sencilla y fácil de utilizar.

Entregables

- Documento de requerimientos.

- Diagramas UML.

- Modelo entidad-relación.

- Mockups.

- Diseño de interfaces.

ETAPA 3. Desarrollo del sistema

¿Qué haremos?

Construiremos el sistema por módulos, desarrollando primero las funcionalidades más importantes.

¿Por qué?

Trabajar por módulos nos permitirá verificar el funcionamiento del sistema de forma gradual y corregir errores oportunamente.

Módulo 1

Autenticación

- Inicio de sesión.

- Recuperación de contraseña.

- Gestión de roles y permisos.

Módulo 2

Gestión de usuarios

- Registrar usuarios.

- Editar información.

- Consultar usuarios.

- Eliminar registros cuando sea necesario.

Módulo 3

Control de asistencia

- Registrar asistencia.

- Consultar historial.

- Registrar justificaciones.

- Controlar retardos e inasistencias.

Módulo 4

Reportes

- Reportes diarios.

- Reportes mensuales.

- Estadísticas.

- Exportación de información.

Entregables

- Sistema funcional por módulos.

ETAPA 4. Pruebas y mejoras

¿Qué haremos?

Evaluaremos cada módulo para verificar que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Por qué?

Queremos entregar un sistema estable, confiable y libre de errores importantes.

Actividades

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de seguridad.

- Pruebas de usabilidad.

- Corrección de errores.

- Validación con usuarios.

Entregables

- Registro de pruebas.

- Lista de mejoras.

- Versión estable del sistema.

ETAPA 5. Implementación y entrega

¿Qué haremos?

Prepararemos el sistema para su presentación final y elaboraremos toda la documentación necesaria.

¿Por qué?

La documentación facilitará el uso, mantenimiento y futuras mejoras del sistema.

Actividades

- Elaborar el manual técnico.

- Elaborar el manual de usuario.

- Organizar el código fuente.

- Preparar la presentación.

- Realizar la demostración del sistema.

Entregables

- Sistema final.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

- Presentación.

- Código fuente.

Cronograma del proyecto

| Etapa | Duración estimada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Comprender el problema | Semana 1 | Problema, objetivos y alcance definidos. |
| Diseñar la solución | Semanas 2 y 3 | Diseño completo del sistema y mockups. |
| Desarrollo | Semanas 4 a 8 | Sistema desarrollado por módulos. |
| Pruebas y mejoras | Semana 9 | Sistema validado y corregido. |
| Implementación y entrega | Semana 10 | Proyecto final documentado y presentado. |

Criterios que guiarán nuestro trabajo

Durante todo el desarrollo nos comprometemos a revisar constantemente los siguientes aspectos:

| Criterio | ¿Cómo lo aplicaremos? |
| --- | --- |
| Seguridad | Implementaremos autenticación, roles y permisos para proteger la información del sistema. |
| Usabilidad | Diseñaremos una interfaz intuitiva, con menús claros y procesos simples para facilitar su uso. |
| UI/UX | Crearemos pantallas organizadas, con un diseño coherente y una experiencia agradable para el usuario. |
| Complejidad adecuada | Desarrollaremos únicamente las funcionalidades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto, evitando características innecesarias. |
| Completitud | No dejaremos módulos incompletos; cada funcionalidad será desarrollada, probada y documentada antes de considerar finalizada una etapa. |

Nuestra forma de trabajar como equipo

Para garantizar el cumplimiento del cronograma, acordamos:

- Planificar las actividades de cada semana antes de iniciar el desarrollo.

- Asignar responsabilidades claras a cada integrante según sus habilidades.

- Realizar reuniones periódicas para revisar avances y resolver dificultades.

- Entregar versiones funcionales del sistema al finalizar cada módulo.

- Documentar todas las decisiones importantes durante el desarrollo.

- Validar cada etapa antes de continuar con la siguiente.

Nuestra visión del proyecto

Como equipo, entendemos que el éxito del proyecto no depende únicamente de que el sistema funcione. También buscamos que sea seguro, fácil de usar, bien documentado y útil para quienes lo utilizarán. Por ello, seguiremos esta hoja de ruta como guía durante todo el proceso, asegurando que cada etapa contribuya a construir un producto de calidad y alineado con los objetivos del proyecto formativo del SENA.

💡 Un consejo adicional

Si esta hoja de ruta va a ser revisada por tu instructor, te recomiendo convertirla después en una infografía o un roadmap visual profesional, similar a los que utilizan empresas de software (Microsoft, IBM o Google). Un formato visual con una línea de tiempo, colores e hitos principales suele causar una mejor impresión que un documento solo con texto y demuestra una buena capacidad de planificación.

Idea del Proyecto

│

▼

Comprender el Problema

│

▼

Definir Objetivos

│

▼

Analizar Requerimientos

│

▼

Diseñar la Solución

│

▼

Crear Mockups

│

▼

Diseñar Base de Datos

│

▼

Programar el Sistema

│

▼

Realizar Pruebas

│

▼

Corregir Errores

│

▼

Documentar

│

▼

Presentar Proyecto