# Hoja de Ruta del Proyecto

Proyecto: Sistema de Asistencia mediante Reconocimiento Facial y Huella Dactilar
Integrantes: Juan Pablo Chacón Barragán
Juan Sebastián Medina Cardozo
Andrés Felipe Castro Bedoya
Programa: SENA

## Objetivo

Desarrollar un sistema que permita registrar la asistencia de los aprendices mediante reconocimiento facial y huella dactilar, almacenando la información de forma segura y generando reportes automáticos.

## Fase 1. Planeación

• Definir requerimientos.
• Identificar usuarios.
• Diseñar la arquitectura y la base de datos.

## Fase 2. Diseño

• Diseñar interfaz.
• Elaborar diagramas UML.
• Definir flujo del proceso de asistencia.

## Fase 3. Desarrollo

• Registro de usuarios.
• Reconocimiento facial.
• Integración del lector de huella.
• Gestión de asistencia.
• Reportes y respaldos.

## Fase 4. Pruebas

• Validar reconocimiento facial.
• Validar lectura de huella.
• Corregir errores y optimizar rendimiento.

## Fase 5. Implementación

• Instalación.
• Capacitación básica.
• Puesta en funcionamiento.

## Entregables

• Código fuente.
• Base de datos.
• Manual de usuario.
• Documentación técnica.
• Presentación final.

## Cronograma General

Semana 1: Planeación
Semana 2: Diseño
Semanas 3–5: Desarrollo
Semana 6: Pruebas
Semana 7: Ajustes
Semana 8: Entrega final